BÁO GIÁ SẢN PHẨM PHẦN MỀM LUYỆN THI MOS

PHẦN I: ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

1. Tên đơn vị: 2Tech Global

2. Địa chỉ: Số 32 ngõ 43/148 Cổ Nhuế, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Người liên hệ: Trần Tuấn Đức

4. Điện thoại/Email: 0333165334

PHẦN II: TỔNG QUAN DỰ ÁN

### 1. Mô tả yêu cầu phần mềm:

- Xây dựng phần mềm thi thử và luyện tập Microsoft Office tương tự GMetrix, hỗ trợ học viên làm bài thực hành trên Word, Excel, PowerPoint theo bộ đề được cấu hình sẵn.

- Hệ thống cho phép quản lý ngân hàng đề thi, giao bài, giới hạn thời gian làm bài, lưu bài làm và chấm điểm tự động dựa trên đáp án/bộ tiêu chí.

- Phần mềm gồm các vai trò chính: Học viên, Giáo viên/Trung tâm và Quản trị viên, phục vụ việc luyện thi, theo dõi kết quả và quản lý quá trình đào tạo.

### 2. Các chức năng, chế độ của phần mềm:

### 2.1. Student Portal

- Authentication: Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, đổi mật khẩu, đăng xuất.

- Quản lý hồ sơ học sinh: Xem và cập nhật thông tin cá nhân, ảnh đại diện, thông tin học tập.

- Trang chủ: Hiển thị khóa học đang học, bài thi gần đây, tiến độ học tập và thông báo.

- Bảng thành tích: Xem điểm số, lịch sử làm bài, tiến độ học tập và kết quả đạt được.

- Công cụ thi: Làm bài thi thử, luyện tập theo từng kỹ năng, đếm thời gian, lưu bài làm và nộp bài.

- Kết quả bài thi: Xem điểm, đáp án, nhận xét và phân tích đúng/sai theo từng phần.

### 2.2. Admin Portal

- Quản lý người dùng: Tạo, chỉnh sửa, xóa tài khoản, phân quyền và khóa/mở tài khoản.

- Quản lý học viên: Quản lý danh sách học viên, hồ sơ học viên, tiến độ học tập và kết quả thi.

- Ngân hàng câu hỏi: Quản lý câu hỏi, task thực hành, file đề, file đáp án và tiêu chí chấm điểm.

- Tạo đề thi: Tạo bộ đề thi, cấu hình thời gian, số câu hỏi, thang điểm và cấu trúc bài thi.

- Quản lý khóa học: Tạo, chỉnh sửa khóa học, gán bài thi, gán học viên và quản lý nội dung học tập.

- Dashboard: Thống kê số lượng học viên, số bài thi, kết quả học tập và tỷ lệ hoàn thành.

- SEO: Quản lý tiêu đề, mô tả, từ khóa, URL và nội dung hiển thị trên landing page.

### 2.3. Landing Page

- Danh sách khóa học: Hiển thị danh sách khóa học, chi tiết khóa học và thông tin đăng ký/tư vấn.

- Thanh toán: Tích hợp chức năng giỏ hàng/thanh toán khoá học

- SEO: Tối ưu nội dung trang, meta title, meta description, sitemap và URL.

PHẦN III. NỘI DUNG BÁO GIÁ CHI TIẾT

1. Báo giá xây dựng phần mềm:

| STT | Hạng mục (chi tiết theo từng chức năng, chế độ) | Yêu cầu kỹ thuật (chi tiết theo từng chức năng, chế độ) | Giải pháp thực hiện (chi tiết theo từng chức năng, chế độ) | Mô tả tính năng | Tính bắt buộc | Chi phí (dự kiến), đơn vị giờ | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Student portal | Authentication | SSO | Đăng kí tài khoản sử dụng tài khoản google | Must have | 24 |  |
| 2 |  |  | Log in/ Log out | Đăng nhập/ Đăng xuất khỏi hệ thống | Must have | 24 |  |
| 3. |  | Quản lý hồ sơ học sinh | Chỉnh sửa cài đặt tài khoản | Chỉnh sửa thông tin cá nhân của người dùng như họ tên, địa chỉ… | Must have | 24 |  |
| 4 |  |  | Help center | Website riêng tổng hợp hướng dẫn sử dụng phần mềm | Could have | 40 |  |
| 5 |  | Bảng thành tích | Xem tóm tắt từng khóa học đã đăng kí | Xem tóm tắt những khoá học mà học sinh đã đăng kí | Must have | 24 |  |
| 6 |  |  | Xem báo cáo điểm (số lần làm bài, số liệu chi tiết cho từng nhóm kĩ năng...) | Xem số liệu của bài thi theo từng nhóm kĩ năng để học sinh biết mình phải cải thiện chỗ nào | Must have | 40 |  |
| 7 |  | Trang chủ | Quản lý những khóa học đã đăng kí | Xem danh sách khoá học mà học viên đã đăng kí | Must have | 24 |  |
| 8 |  |  | Gia hạn khóa học | Đối với khoá học có thời hạn, học viên có thể thanh toán lại để tiếp tục gia hạn khoá học | Should have | 12 |  |
| 9 |  |  | Xem những khóa học đang được bán (khóa ưu thích, khóa được nhiều người chọn nhất) | Ngoài những khoá học đã đăng kí, học viên cũng có thể xem những khoá học khác mà hệ thống đang cung cấp cho người dùng | Must have | 8 |  |
| 10 |  |  | Đăng kí khóa học |  | Must have | 40 |  |
| 11 |  |  | Tặng khóa học cho bạn bè | Tặng khoá học cho một account khác | Could have | 24 |  |
| 12 |  | Công cụ thi | Chế độ luyện tập (training mode ¦¦ test mode) | 2 chế độ luyện tập: training (không có thời gian, có gợi ý) và test mode (có giới hạn thời gian và không có gợi ý) | Must have | 74 |  |
| 13 |  |  | Tự động lưu và tiếp tục thi | Tự động lưu kết quả và học viên có thể tiếp tục làm bất cứ lúc nào | Must have | 56 |  |
| 14 |  |  | Bảo mật bài thi - Chặn sao chép đề thi | Chặn không cho sao chép đề thi và paste sang một platform bên ngoài | Must have | 24 |  |
| 15 |  |  | Bảo mật bài thi - Tự động xóa file đề thi khi nộp bài | Sau khi học viên làm bài xong thì file template sẽ tự động bị xoá đi khỏi máy | Must have | 53 |  |
| 16 |  |  | Bảo mật bài thi - Chặn chụp màn hình, quay màn hình | Chặn không cho chụp màn hình web và window app để bảo toàn tính bảo mật của bài thi | Must have | 46 |  |
| 17 |  |  | Bảo mật bài thi - Chặn rời khỏi màn hình trong khi thi | Trong quá trình làm test, học viên không thể navigate sang 1 trang khác, bắt buộc phải ở màn hình làm bài thi | Must have | 51 |  |
| 18 |  |  | Window app (tính năng tương tự student portal) | Window app để học viên có thể làm những bài thi dạng MOS, phải thao tác trên 1 file template Word, Excel hoặc Power point | Must have | 168 |  |
| 19 |  |  | Tính điểm bài thi | Set rule tính điểm cho bài thi, đáp ứng với mỗi tác vụ trên Word, Excel và Powerpoint | Must have | 120 |  |
| 20 | Admin portal | Quản lý người dùng | Tạo, sửa, xoá người dùng | Quản lý người dùng có thể truy cập vào trong admin portal | Must have | 24 |  |
| 21 |  | Quản lý học viên | Danh sách học viên | Quản lý danh sách học viên đã đăng kí vào trong hệ thống | Must have | 20 |  |
| 22 |  |  | Khoá tài khoản học viên | Khoá tài khoản học viên | Could have | 12 |  |
| 23 |  | Ngân hàng câu hỏi | Tạo câu hỏi theo các môn học, chủ điểm, loại câu hỏi… | Hệ thống sẽ hỗ trợ 2 loại câu hỏi: concept review(chọn đáp án, không cần phải thao tác trên file) + skill review (phải thao tác trên một file mẫu) Dạng câu hỏi thi MOS thì bắt buộc phải thi trên window app. Còn dạng câu hỏi multiple choice thì có thể làm trên web | Must have | 246 |  |
| 24 |  |  | Set rule cho câu hỏi dạng Skill review + Concept review | Skill Review là bài luyện thực hành theo từng nhóm kỹ năng cụ thể (ví dụ: định dạng văn bản, bảng biểu, hình ảnh...) | Must have | 190 | Scope giả định: Chỉ hỗ trợ một số lượng tác vụ nhất định trên Word, Excel và Powerpoint. Chỉ support version mới nhất thôi |
| 25 |  |  | Import câu hỏi | Import câu hỏi sử dụng file Excel | Should have | 120 |  |
| 26 |  | Tạo đề thi | Phân loại đề thi cho từng Microsoft product |  | Must have | 83 |  |
| 27 |  |  | Thêm câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi |  | Must have | 74 |  |
| 28 |  |  | Set quy tắc chấm điểm |  | Must have | 187 |  |
| 29 |  | Quản lý khóa học | Thêm, sửa, xoá khoá học |  | Must have | 74 |  |
| 30 |  |  | Cấu hình giá, khoá học ưu thích, khóa học được nhiều người chọn... |  | Must have | 48 |  |
| 31 |  |  | Thêm đề vào trong khóa học |  | Must have | 34 |  |
| 32 |  |  | Set thời hạn cho khóa học |  | Should have | 24 |  |
| 33 |  | SEO | Configure SEO |  | Could have | 32 |  |
| 34 |  | Dashboard | Số lượng tài khoản mới mỗi tuần |  | Must have | 12 |  |
| 35 |  |  | Tỉ lệ % số lượng học viên hoàn thành bài thi đầu tiên |  | Must have | 121 |  |
| 36 |  |  | Tỉ lệ % số lượng học viên quay lại tuần 2, tuần 4 |  | Must have | 12 |  |
| 37 |  | Help center | CRUD article |  | Could have | 24 |  |
| 38 | Landing page | Danh sách khóa học | Xem danh sách khóa học đang bán |  | Must have | 12 |  |
| 39 |  |  | Thêm khóa học vào giỏ hàng |  | Must have | 21 |  |
| 40 |  |  | Thanh toán |  | Must have | 12 |  |
| 41 |  | SEO | SEO configure |  |  | 24 |  |
| 42 | Notification | Email notification | Gửi mail sau khi mua khóa học thành công |  | Must have | 12 |  |
| 43 |  |  | Gửi mail nhắc nhở tiếp tục làm bài thi |  | Could have | 12 |  |

2. Tổng hợp theo gói

| Tên gói | Bao gồm | Estimation (đơn vị giờ) | Rate | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gói Toàn diện | Must + Should + Could | 2204 | 316.164 vnđ/giờ | 665,259,552 vnd |
| Gói Tiêu chuẩn | Must + Should | 2044 | 316.164 vnđ/giờ | 614,669,472 vnđ |
| Gói Cốt lõi | Must | 1828 | 316.164 vnđ/giờ | 546,372,864 vnđ |

* Chi phí đã bao gồm chi phí phát triển và nghiệm thu sản phẩm(5% chi phí  phát triển). Chi phí chưa bao gồm VAT

### 3. Báo giá chi phí duy trì:

- Hạ tầng đề xuất cho giai đoạn MVP(Tối đa 1000 user):

| STT | Hạng mục chi phí duy trì | Cấu hình | Mục đích | Đơn vị cung cấp | Chi phí (dự kiến) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Droplet(VPS) | 2 vCPU, 4GB RAM | Hạ tầng deploy BE | Digital Ocean | 760.000đ/tháng |
| 2 | App Platform | Static site / Basic app | Hạ tầng deploy FE | Digital Ocean | 160.000đ/tháng |
| 3 | Database & Backups | Managed PostgreSQL - 1 vCPU, 2GB RAM | Cơ sở dữ liệu | Digital Ocean | 950.000đ/tháng |
| 4 | Spaces(Storage) | 250GiB storage | Lưu trữ file | Digital Ocean | 200.000đ/tháng |
| 5 | Email | Pro plan: 50.000 email/tháng | Gửi email thông báo | Resend | 530.000đ/tháng |
| 6 | Domain | com / .vn tùy tên miền | Tên miền cho website | Mắt Bão/GoDaddy | 500.000 - 1.000.000đ/năm |
| Tổng cộng: |  |  |  |  | 3.600.000đ/tháng |

* Chi phí trên chưa bao gồm VAT

- Ước tính chi phí theo mức độ scale hệ thống:

| STT | Quy mô |  | Hạ Tầng | Email | Storage | Chi phí (dự kiến) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dưới 1.000 học viên |  | Backend: 1 VPS 2 vCPU, 4GB RAM Frontend: Static / Basic App Database: Managed PostgreSQL cơ bản - 1 vCPU, 2GB RAM | Resend Pro: 50.000 email/tháng | Spaces: 250GiB storage | 3.600.000đ/tháng |
| 2 | 1.000 - 5.000 học viên |  | Backend: VPS 4 vCPU, 8GB RAM Frontend: Static / Basic App với cấu hình cao hơn Database: Managed PostgreSQL 2 vCPU, 4GB RAM | Resend Pro: 50.000 email/tháng | Spaces: 500GiB storage | 5.800.000 - 6.500.000đ/tháng |
| 3 | 5.000 - 20.000 học viên |  | Backend: 2 VPS 4 vCPU, 8GB RAM, Load Balancer Frontend: Static / Basic App với cấu hình cao hơn + CDN Database: Managed PostgreSQL 4 vCPU, 8GB RAM | Resend Pro: 50.000 email/tháng | Spaces: 1TiB storage | 9.500.000 - 11.000.000đ/tháng |

### 4. Tiến độ dự án:

| STT | Hạng mục | Thời gian (dự kiến) | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi động & Thiết kế | Tuần 1 - 2 | File thiết kế giao diện + tính năng trên Figma |
| 2 | Xây dựng Admin Portal | Tuần 3 - 7 | Demo giao diện + features của Admin Portal |
| 3 | Xây dựng Student Portal | Tuần 8 - 11 | Demo giao diện + features của Student Portal |
| 4 | Xây dựng Desktop Application | Tuần 12 - 16 | Demo giao diện + features của Desktop Application |
| 5 | Xây dựng Landing Page | Tuần 12 - 16 | Demo giao diện + features của Landing Page |
| 6 | Deploy Production | Tuần 17 | Bàn giao phiên bản production của các portal + domain + file cài đặt desktop application Bàn giao tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu hệ thống, … |
| 7 | Khách hàng UAT | Tuần 18 - 19 | Team phát triển fix những lỗi khách hàng gửi cho |

### 5. Chính sách thanh toán

- Đặt cọc: Thanh toán 10% khi ký hợp đồng để giữ lịch và khởi động dự án

- Giai đoạn 1: Khởi động & Thiết kế (Tuần 1 - 2): Thanh toán 5% khi thiết kế giao diện và tính năng hệ thống(Website + Desktop App) được phê duyệt

- Giai đoạn 2: Xây dựng Admin Portal (Tuần 3 - 7): Thanh toán 25% khi hoàn thành đầy đủ giao diện và tính năng + demo

- Giai đoạn 3: Xây dựng Student Portal (Tuần 8 - 11): Thanh toán 25% khi hoàn thành đầy đủ giao diện và tính năng + demo

- Giai đoạn 4: Xây dựng Desktop Application (Tuần 12 - 16): Thanh toán 20%  khi hoàn thành đầy đủ giao diện và tính năng + demo

- Giai đoạn 5: Xây dựng Landing Page(Tuần 12 - 16): Thanh toán 5% khi hoàn thành đầy đủ giao diện và tính năng + demo

- Giai đoạn 6: Deploy Production, kiểm thử và bàn giao(Tuần 17 -19): Thanh toán 10% khi hoàn thành đầy đủ việc deploy + bàn giao

### 6. Chính sách bảo hành, bảo trì sản phẩm

- Thời gian bảo hành: Sản phẩm được bảo hành trong vòng 01 tháng kể từ ngày nghiệm thu và bàn giao chính thức.

- Phạm vi bảo hành: Bảo hành các lỗi phát sinh do hệ thống phần mềm, bao gồm lỗi chức năng, lỗi xử lý dữ liệu, lỗi hiển thị hoặc lỗi không đúng so với phạm vi yêu cầu đã thống nhất trong tài liệu đặc tả.

- Không thuộc phạm vi bảo hành: Không bảo hành các yêu cầu thay đổi mới, bổ sung chức năng ngoài phạm vi ban đầu, lỗi phát sinh do người dùng thao tác sai, thay đổi môi trường vận hành, bên thứ ba hoặc dữ liệu đầu vào không hợp lệ.

- Hình thức hỗ trợ: Tiếp nhận lỗi qua email, Zalo, ticket hoặc kênh liên hệ thống nhất giữa hai bên. Đội ngũ kỹ thuật sẽ kiểm tra, phản hồi và xử lý theo mức độ nghiêm trọng của lỗi.

- Chính sách bảo trì sau bảo hành: Sau thời gian bảo hành, hai bên có thể ký thêm gói bảo trì riêng theo tháng hoặc theo năm, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, xử lý lỗi, cập nhật nhỏ và tư vấn vận hành hệ thống.

### 7. Chính sách bảo mật thông tin

- Hai bên cam kết bảo mật toàn bộ thông tin liên quan đến dự án, bao gồm tài liệu yêu cầu, thiết kế hệ thống, mã nguồn, dữ liệu người dùng, dữ liệu kinh doanh, tài khoản truy cập và các thông tin kỹ thuật phát sinh trong quá trình triển khai.

- Bên phát triển phần mềm không được tiết lộ, chia sẻ hoặc sử dụng thông tin của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu.

- Các dữ liệu quan trọng như tài khoản, mật khẩu, thông tin học viên, kết quả bài thi và dữ liệu thanh toán cần được lưu trữ, xử lý theo nguyên tắc an toàn, phân quyền truy cập và hạn chế truy cập nội bộ không cần thiết.

### 8. Quyền sở hữu trí tuệ

- Sau khi khách hàng hoàn tất đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, toàn bộ sản phẩm phần mềm được phát triển theo phạm vi dự án sẽ thuộc quyền sở hữu của khách hàng, bao gồm mã nguồn, giao diện, tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn và các tài sản số liên quan.

- Bên phát triển có trách nhiệm bàn giao mã nguồn, tài liệu triển khai, tài khoản hệ thống và các tài liệu cần thiết để khách hàng có thể vận hành, bảo trì hoặc tiếp tục phát triển phần mềm.

- Các thư viện, framework, công cụ mã nguồn mở hoặc dịch vụ bên thứ ba được sử dụng trong dự án sẽ tuân theo giấy phép sử dụng riêng của từng bên cung cấp và không được xem là tài sản sở hữu độc quyền của khách hàng.

### 9. Các điều cần lưu ý khác

- Phạm vi triển khai:
Báo giá và timeline áp dụng cho các chức năng đã được thống nhất trong phạm vi dự án. Các yêu cầu phát sinh ngoài phạm vi ban đầu sẽ được hai bên trao đổi, đánh giá và báo giá bổ sung nếu cần.

- Thay đổi yêu cầu:

Trong quá trình triển khai, nếu có thay đổi về nghiệp vụ, giao diện, luồng xử lý hoặc tính năng, hai bên cần thống nhất lại về ảnh hưởng đến chi phí, thời gian và kế hoạch bàn giao.

- Nội dung và dữ liệu đầu vào:
Khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ nội dung khóa học, bộ đề thi, file mẫu, đáp án, dữ liệu học viên và các tài liệu liên quan để phục vụ quá trình phát triển.

- Nghiệm thu và phản hồi:
Khách hàng cần kiểm tra, phản hồi và nghiệm thu theo từng giai đoạn. Nếu quá thời gian phản hồi đã thống nhất, hạng mục có thể được xem là tạm nghiệm thu để đảm bảo tiến độ dự án.

- Rủi ro kỹ thuật:
Một số chức năng phức tạp như chấm điểm file Word/Excel/PowerPoint, bảo mật bài thi trên desktop app, chống chụp/quay màn hình có thể cần đánh giá kỹ thuật chi tiết hơn trong quá trình triển khai.